PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T-278

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŽŲ VANDENYS“

2015–2019 M. VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ (toliau – Bendrovė) 
2015–2019 m. veiklos planas (toliau – Veiklos planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio
4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11.

2. Bendrovės veiklos plano paskirtis – numatyti ir aprašyti Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos strategines kryptis ir priemones, užtikrinančias saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą ir  nuotekų tvarkymą Biržų rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą.

3. Veiklos plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

II SKYRIUS

VYKDOMA VEIKLA

4. Bendrovė įsteigta 1996 m. sausio 12 d.

5. Pagrindinė Bendrovės veikla yra geriamojo vandens tiekimas (išgavimas, ruošimas, pristatymas, pardavimas) ir nuotekų tvarkymas (surinkimas, laikymas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valant susidariusių atliekų (dumblo) tvarkymas). Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos Bendrovė nevykdo.

6. 2015 m. birželio 18 d. Bendrovei suteikta geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencija. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Biržų rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje.

7. Pagrindinės veiklos paslaugas bendrovė teikia Biržų miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms, įstaigoms. Bendrovė vartotojams ir abonentams 2014 m. realizavo 311 926 kub. m geriamojo vandens ir sutvarkė 352 000 kub. m nuotekų.

8. Bendrovėje dirba 40 darbuotojų.

9. Bendrovės finansiniai rodikliai:

| Rodiklis | 2013 m. | 2014 m. | Skirtumas (+, -) | Pokytis proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tūkst. Eur | tūkst. Lt | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Lt | tūkst. Eur |  |
| Pajamos | 708 | 2 445 | 743 | 2 565 | +35 | + 120 | +4,9 |
| Išlaidos | 877 | 3 030 | 845 | 2 918 | -32 | -112 | -3,8 |
| Nuostolis | -169 | -585 | - 102 | -353 | -67 | -232 | -65,7 |

10. Realizacija:

| Veiklos sritis | Realizuotas kiekis tūkst. kub. m | Skirtumas (+, -) tūkst. kub. m | Pokytis proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 m. | 2014 m. |  |  |
| Vandens tiekimas | 296 | 312 | +16 | +5,4 |
| Nuotekų tvarkymas | 333 | 352 | +19 | +5,7 |

11. Prisijungusiųjų prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų vartotojų ir abonentų skaičius (vnt.):

| Pavadinimas | Vandens tiekimas | Skirtumas (+, -) | Pokytis proc. | Nuotekų tvarkymas | Skirtumas (+, -) | Pokytis proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 m. | 2014 m. |  |  | 2013 m. | 2014 m. |  |  |
| Vartotojai | 4 273 | 4 489 | +216 | +5,0 | 4 767 | 4 905 | +138 | +2,9 |
| Abonentai | 251 | 264 | +13 | +5,2 | 215 | 228 | +13 | +6,0 |
| Iš viso | 4 524 | 4 753 | +229 | +5,1 | 4 982 | 5 133 | +151 | +3,0 |

III SKYRIUS

NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

12. Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso: Biržų rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) – 93,1 proc., akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“ – 6,9 proc.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas 2015 m. sausio 1 d. – 7 839 898 Eur 
(27 069 600 Lt), iš jų: Savivaldybei tenkanti dalis – 7 300 104 Eur (25 205 800 Lt), AB „ORLEN Lietuva“ tenkanti dalis – 539 794 Eur (1 863 800 Lt). Ilgalaikio turto vertė
2015 m. sausio 1 d. – 14 653 275 Eur (50 594 829 Lt).

14. Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje naudojamas turtas ir jo technologiniai rodikliai:

| Turto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Projektinis pajėgumas tūkst. kub. m/m. | 2014 m. faktinis pajėgumas tūkst. kub. m/m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vandens gręžiniai | vnt. | 17 | 3 500,0 | 573,3 |
| Vandentiekio bokštai | vnt. | 14 | - | - |
| Vandens pakėlimo stotys | vnt. | 1 | 950,0 | 363 |
| Vandens ruošimo įrenginiai | vnt. | 3 | 1 496,5 | 373 |
| Vandentiekio tinklai | km | 77,0 | - | - |
| Nuotekų tinklai | km | 110,7 | - | - |
| Nuotekų perpumpavimo siurblinės | vnt. | 43 | 32 412,0 | 1 295,5 |
| Nuotekų valyklos: biologinis valymas | vnt. | 13 | 558,5 | 238,6 |
| Nuotekų valyklos su azoto ir fosforo šalinimu | vnt. | 1 | 1 204,5 | 1 056,9 |
| Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai | vnt. | 1 | 8,0 | 2,8 |

IV SKYRIUS

VEIKLOS KRYPTYS

15. Pagrindinės Bendrovės veiklos kryptys:

15.1. vykdant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą siekti, kad būtų įgyvendinamas Biržų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas;

15.2. užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams bei sudaryti vienodas sąlygas kuo didesniam fizinių ir juridinių asmenų kiekiui prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tinklų;

15.3. įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus dėl neturinčių licencijų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų paslaugų perėmimo;

15.4. tobulinant technologinius procesus, mažinti elektros energijos sąnaudas;

15.5. palaikyti geriamojo vandens kokybės reikalavimus;

15.6. užtikrinti saugų nuotekų perpumpavimą ir išvalymą.

V SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

16. Centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Biržų rajono savivaldybėje užtikrintas tik kiek daugiau nei pusei teritorijos gyventojų. Bendrovės  paslaugomis naudojasi tik 47 proc. gyventojų. Siekiant efektyviai valdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Biržų rajone, būtina atlikti esamos vandentvarkos infrastruktūros inventorizaciją. Tai numatoma padaryti pasinaudojant šiam tikslui planuojamomis Europos Sąjungos fondų lėšomis.

17. Viena pagrindinių Bendrovės veiklos problemų – dideli vandens ir nuotekų nuostoliai tinkluose. Eksploatuojamos trasos, ypač kaimuose, senos, daugiausia visiškai susidėvėjusios. Nemažą dalį vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai, labai nedidelę dalį – metaliniai vamzdžiai. Ankstesniais metais pakloti vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, todėl greitai trūksta. Daugiausia avarijų (68 proc.) įvyksta kaimuose. Būtina rekonstruoti kiek galima daugiau senų trasų.

18. Bendrovės ilgalaikio turto atnaujinimas (vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas, automatikos atnaujinimas) mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.

VI SKYRIUS

RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

# 19. Bendrovė kasmet siekia racionaliai naudoti gamtos išteklius, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose.

# 20. Numatomos priemonės, prisidėsiančios prie racionalaus gamtos išteklių naudojimo:

# 20.1. ES fondų finansavimui gauti numatoma parengti detalų Biržų miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų atnaujinimo bei Vabalninko m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros investicinius projektus. Gavus ES fondų finansavimą, numatoma rekonstruoti turimus ir nutiesti naujus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus;

# 20.2. stebėti vandens nutekėjimą ir operatyviai šalinti gedimus, ne rečiau kaip kartą metuose patikrinti vandens skaitiklius;

# 20.3. siekiant mažinti papildomo lietaus vandens patekimą bei gruntinio vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus, atlikti vamzdynų praplovimo darbus, senų vamzdynų diagnostiką, patikrinti, ar lietaus kanalizacijos tinklai neįjungti į buitinių nuotekų tinklus, renovuoti labiausiai nusidėvėjusius nuotekų tinklus.

# 21. Bendrovė, siekdama mažinti aplinkos taršą ir skatinti gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų, įgyvendino ar numato įgyvendinti šias priemones:

# 21.1. 2014 m. buvo nustatytos gyventojų nesijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų priežastys: savavališkas nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas prie centralizuotų tinklų; nuotekų tvarkymas, nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kada nevalytos nuotekos išleidžiamos tiesiai ar iš nesandarių išgriebimo duobių į drenažo sistemas, nuotekos teršia paviršinius vandenis, infiltruoja į gruntą; lėšų trūkumas;

# 21.2. tęsiamas bendradarbiavimas su Panevėžio regiono Aplinkos apsaugos departamento Biržų rajono agentūra. Bendrovės vandens ūkio kontrolieriai kartu su Biržų rajono agentūros inspektoriais ir toliau nuolat tikrins vietoves, kuriose nutiesti centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai. Nustačius pažeidėjus, kurie nuotekas tvarko, nesilaikydami teisės aktais nustatytų reikalavimų, jiems bus surašomi Administracinių teisės pažeidimų protokolai.

21.3. supaprastintos ir pigesnės prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tvarkos taikymas. Bendrovė nereikalauja vandentiekio įvado ar nuotekų išvado įrengimo projekto, kai prisijungimą vykdo atestuota statybos įmonė. Vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai teisiškai registruojami pagal rangovo atliktas išpildomąsias nuotraukas. Bendrovė dėl sunkios finansinės būklės negalėdama gyventojams pasiūlyti kreditavimo sutarties, jiems rekomenduoja rangovus, sutinkančius atidėti mokėjimo terminus;

21.4. siekiant didinti gyventojų sąmoningumą ir informuotumą, numatomas gyventojų ekologinio švietimo suaktyvinimas. Numatoma reguliariai informuoti gyventojus apie centralizuoto nuotekų tvarkymo naudą, neteisėto nuotekų tvarkymo žalą gamtai, baudas už neteisėtą nuotekų tvarkymą ir pan.

VII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR  NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

22. Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

23. Taikomos ir numatomos geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybės gerinimo priemonės:

23.1. tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Biržų valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinant šiuos planus, užtikrinama, kad geriamojo vandens kokybė iš esmės atitinka Lietuvos higienos normos 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus;

23.2.  numatoma gręžinio su vandens gerinimo įrenginiais ir nuotekų  valyklos statyba  Vabalninko m.;

23.3. tobulinama atsiskaitymo už paslaugas tvarką, numatanti galimybę vartotojams ir abonentams gauti elektronines sąskaitas.

VIII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS IR LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI

24. Bendrovė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir renovaciją 2015–2019 m. laikotarpiu planuoja vykdyti iš ES fondų, savivaldybės ir Bendrovės lėšų, remonto atstatomuosius darbus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimą – iš Bendrovės nuosavų lėšų.

25. Numatomi įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai, panaudojant ES investicijas:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | ES investi-cijos, Eur | UAB „Biržų vandenys“ lėšos, Eur | Savival- dybės lėšos, Eur | Iš viso, Eur | Apimtis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nauja statyba |
| 1. | Vabalninko m. nuotekų valymo įrenginių statyba | 274 305 (50 proc.) | 219 444 | 54 851 | 548 610 | 1 vnt. |
| 2. | Vabalninko m. vandens gręžinio su vandens gerinimo įrenginiais statyba | 40 000 (50 proc.) | 32 000 | 8 000 | 80 000 | 1 vnt. |
| 3. | Vabalninko m. vandentiekio tinklų plėtra | 240 000 (80 proc.) | 30 000 | 30 000 | 300 000 | 2,00 km |
| 4. | Vabalninko m. nuotekų tinklų plėtra | 360 000 (80 proc.) | 45 000 | 45 000 | 450 000 | 2,00 km |
|  | Iš viso nauja statyba: | 914 305 | 326 444 | 137 861 | 1 378 610 |  |

26. Visos Bendrovės 2015–2019 m. numatomos investicijos pateikiamos pridedamoje lentelėje.

27. Veiklos planui įgyvendinti planuojami finansavimo šaltiniai:(bendra vertė 2749166)

27.1. nuosavo ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos – 1472000 Eur;

27.2. ES fondų lėšos – 914 305 Eur;

27.3. savivaldybės lėšos – 137 861 Eur;

27.4. paskolos – 225000 Eur.

28. Įgyvendinus projektus, vartotojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, projekto teritorijoje sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio vandens išteklių taršos rizika, pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Prognozuojama, kad Veiklos plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms žymios įtakos neturės.

29. Veiklos plano rengėjas:

| Ūkio subjekto pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys“ | Kontaktinio asmens vardas, pavardė | Rimantas Martinonis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pareigos | Direktorius |
|  |  | Telefono numeris | 8 686 41 062 |
| Kodas | 154850665 | El. paštas | bvdir@zebra.lt |
| Buveinės adresas | Rotušės g. 30, LT-41137 Biržai | Asmens, rengusio Veiklos planą, vardas, pavardė | Marija Aukštikalnytė |
| Telefonas | (8 450) 31 497 | Pareigos | Vyriausioji finansininkė |
|  |  | Telefono numeris | (8 450) 32 157 |
| El. paštas | birz.vand@takas.lt | El. paštas | rotušės30@takas.lt |
| Veiklos plano parengimo data | 2015-12-07 |

____________________